דו״ח התקדמות – פרויקט "כבישים בטוחים"

דו"ח התקדמות נכון לתאריך 18/01/2026

שם הפרויקט: כבישים בטוחים

סטודנטים:

נועם חי - 209062645

מור בונה - 318408465

מנחה: ד״ר איאד סולימאן

מטרת הפרויקט:
מטרת הפרויקט היא פיתוח אפליקציית Web שתממש מערכת לביצוע הערכת סיכון לתאונת דרכים, על בסיס נתוני נהיגה ותנאי סביבה.
המערכת תאפשר למשתמש להזין פרמטרים כגון סוג כביש, תנאי מזג אוויר, זמן ביום ועוד, ולקבל חיווי מיידי של רמת הסיכון לתאונה על בסיס נתוני תאונות שנאספו ממאגר ציבורי רשמי (Data.gov.il).


חלוקת העבודה:

את חלוקת העבודה והתפקידים בנינו חילקנו לפי יכולות, ידע קודם וקורסים שכל אחד מאיתנו למד, כי כל אחד מאיתנו למד אספקטים אחרים הנדרשים עבור הפרויקט, כך שאנחנו יכולים להשלים אחד את השניה ולעבוד בשיתוף פעולה ליצירת תוצר שלם.

החלק של מור בונה:
מור אחראית על איסוף הנתונים ותכנון ובניית מודל החיזוי בפרויקט, ותחומי אחריותה כוללים:

- איסוף נתונים ממאגרי מידע ציבוריים רשמיים

- ניקוי וסינון נתונים וביצוע ניתוח נתונים חוקר (EDA) לזיהוי מגמות, התפלגויות ותכונות רלוונטיות

- בחינת אלגוריתמים של למידה חישובית לצורך חיזוי הסתברות לתאונת דרכים

- אימון, הערכה ושיפור מודלים באמצעות מדדים מתאימים

- שמירת המודל המאומן לצורך שילובו במערכת

- תיאום מלא עם נועם ועדכונים לגבי מצב המודל, השדות והנתונים הנדרשים, ודרך מימוש המודל עבור בניית ממשק הAPI לחיזוי רמת הסיכון ושילוב מודל החיזוי במערכת.

החלק של נועם חי:
נועם אחראי על פיתוח צד השרת והאינטגרציה עם הממשק, ותחומי אחריותו כוללים:

- פיתוח אפליקציית הWeb וממשק משתמש ב־HTML, CSS ו־JavaScript.

- בניית הFrontend וטיפול ב־UX/UI עבור כל המסכים הנדרשים כולל מסך הזנת הנתונים של המשתמש ועד שליחת הנתונים והצגת התוצאות ורמת הסיכון כנדרש.

- מימוש תמיכה דו־לשונית (עברית ואנגלית), כולל התאמה ל־RTL ו־LTR.

- פיתוח Backend בשפת Python באמצעות FastAPI.

- מימוש ממשק API לחיזוי רמת סיכון (/predict) והחזרת תוצאות בפורמט JSON.

- חיבור מלא בין ה־Frontend ל־Backend, כולל טיפול בשגיאות וקריאות רשת.

- ניהול מבנה פרויקט מסודר, הגדרות רשת (Ports, CORS) והרצה מקומית תקינה של המערכת.

דיווח התקדמות נוכחית:

נכון לעכשיו, סיימנו עם תכנון המוצר הראשוני שלנו והגדרת המטרות לביצוע, והתחלנו לעבוד על המטלות שלנו. בינתיים התחלנו בשלבים ראשוניים בנפרד אך תוך תיאום מלא ועדכונים אחד של השניה, בגלל אילוצים כאלו ואחרים שלא אפשרו לנו עדיין לשבת על העבודה ביחד, אבל קבענו גם להיפגש לעבוד ביחד כך שנוכל לסייע אחד לשניה במה שאפשר גם במטלות שחילקנו בינינו.

מור בונה - מודל החיזוי:
סיימתי עם איסוף הנתונים, מעבר על הנתונים והבנה של כל אחת מהקטגוריות והערכים האפשריים, וביצוע סינון וניקוי של נתונים חסרים/פגומים מהדטא.

עברתי הלאה והתחלתי עם ניתוח הנתונים (הEDA) ובינתיים צמצמתי לרשימת נתונים ראשונית של נתונים אפשריים לשימוש במערכת (סינון של מאפיינים לא רלונטיים שאי אפשר לצפות מהמשתמש לספק לנו מראש, או שרלונטיים רק לסוג תאונה מסוים/קשורים להשפעות התאונה לאחר ההתרחשות כגון חומרת התאונה, אופן חציה, רחוב, תמרורים וכדומה). אחרי שקיבלתי רשימה מצומצמת של נתונים אפשריים, ביצעתי חישוב התפלגות יחסית של כל אחד מהערכים האפשריים עבור כל אחד מהנתונים האלו בדאטא שאספתי על מנת זיהוי מגמות ורלוונטיות של תכונות.
במקום זה בדיוק נתקלתי בבעיה ונתקעתי, כי ברוב המצבים שיצא לי להיתקל בהם עד כה בלימודים שלי ובבניית מודלים ואלגוריתמי חיזוי, קבוצת הנתונים שלי הייתה מורכבת או מדוגמאות מתוייגות, או מדוגמאות שאחד הנתונים שלו היה הערך אותו אנחנו רוצים לחזות, ואני כרגע קצת מבולבלת איך אני אמורה להמשיך עם מודל מהסוג שלנו. הרי המודל לא באמת יכול להציג אחוז אמיתי למה הסיכוי שתהיה תאונה ביחס למציאות כי בשביל להתקרב לדבר כזה היינו צריכים נתונים על כל הנסיעות שבוצעו בכבישים בתקופת זמן שעליה אספנו את המידע ושיהיו מתוייגים לנו כתאונה או לא תאונה, שזה כמובן לא מצב אפשרי. לכן, החיזוי שהמערכת שלנו צריכה לחשב הוא סיכון יחסי ביחד למידע הנתון לנו על התאונות שכן התרחשו והנתונים שלהן, אבל אני עדיין קצת בבעיה של מה הדרך והאלגוריתמים הנכונים למימוש של זה כי זה שונה ממה שאני מכירה והתמודדתי איתו בינתיים. בנוסף, אני מסתבכת עם להבין איך אני יכולה לדייק את המערכת להתחשב ולדעת את רמת הסיכון של כל פרמטר כיוון שיכול להיות מצב שבו יש לי ערכים מסויימים שבקושי וקיימים לי בדוגמאות הנתונים שלי אבל עדיין עלולות להגביר את רמת הסיכון - כגון תאונות במזג אוויר סוער, שייתכן שמזג אוויר סוער דווקא כן מעלה את רמת הסיכון אבל עדיין כמות התאונות במזג אוויר סוער תהיה קטנה משמעותית מתאונות במשג אוויר אחר פשוט כי יש משמעותית הרבה פחות ימים גשומים בשנה - ואיך אני משלבת את זה בחישוב הסיכון.
בינתיים כמובן עדכנתי את נועם בהכל ודיווחתי התקדמות, וסיפקתי לו גם את טבלת הנתונים המלאה, מילון להבנת הנתונים (שהגיע מאותו מקור רשמי שהורדנו ממנו את הנתונים), ואת רשימת הנתונים הזמנית הפוטנציאלית לבקשה מהמשתמש, כדי שיוכל להתחיל לתכנן שלד ראשוני של ממשק משתמש, מאגר נתונים וAPI.

איך אני ממשיכה מפה הלאה?
בגלל בעיות אלו, נכון לעכשיו נתקעתי ולא הצלחתי עדיין להמשיך הלאה לתכנות ובחירת אלגוריתמים לחיזוי ותחילת מימוש מעשי של הקוד והמודל. השלב הבא שלנו הוא פגישה שקבענו עם המנחה בהמשך השבוע לשבת ולהעלות את הבעיות הנוכחיות שלנו, דיוק המטרה והכיוון שלנו בפרויקט, והבנה מה דרך הפעולה הנכונה ואיך ממשיכים הלאה.

נועם חי - פיתוח אפליקציית ה - Web:
הבהרה: נכון למועד הגשת דו״ח זה, מודל החיזוי טרם הושלם, והעבודה עליו נמצאת בשלבי פיתוח ראשוניים במסגרת תחומי האחריות של מור.
על מנת לאפשר המשך התקדמות בצד השרת והממשק, ולפתח את תשתית המערכת בצורה רציפה, יצרתי בשלב זה מודל דמה (Mock Model) המשמש להחזרת תוצאות בדיקה בלבד.
מודל זה מאפשר בדיקת תקינות ה־API, חיבור ה־Frontend ל־Backend והצגת זרימת עבודה מלאה, והוא מיועד להחלפה במודל מאומן אמיתי בהמשך הפרויקט.

נקודות שעבדתי עליהן בינתיים בעבודה על הממשק (עם שימוש במודל הדמה הזמני):

- פיתוח Backend פעיל ויציב, הפועל על פורט 8000

- פיתוח Frontend מתקשר עם ה־Backend בזמן אמת

- הצגת אחוז סיכון, רמת סיכון מילולית, המלצה ופירוט גורמי סיכון

- הטמעת מנגנון מעבר שפה מיידי ללא צורך בחישוב מחדש

- טיפול בתקלות תצוגה, שגיאות רשת וניהול מצב בצד הלקוח

- יצירת סביבת עבודה המאפשרת הרצה מקומית מסודרת של כלל רכיבי המערכת